Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „Zmluva“)

| Objednávateľ: | Mestská časť Bratislava-Petržalka |
| --- | --- |
| Adresa: | Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5 |
| Zastúpený: | Ján Hrčka, starosta |
| IČO: | 00 603 201 |
| DIČ: | 2020936643 |
| Bankové spojenie: | Prima Banka Slovensko, a.s. |
| Číslo účtu: | SK41 5600 0000 0018 5009 9001 |

a

| Zhotoviteľ: |  |
| --- | --- |
| Adresa: |  |
| Zastúpený: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Bankové spojenie: |  |
| Číslo účtu: |  |
| Zapísaný: |  |

Článok I

Predmet plnenia

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo, ktorým sú stavebné práce na rekonštrukcii kuchyne na 1. NP a toaliet školskej družiny na 2.NP v pavilóne A1 ZŠ Holíčska 50, Bratislava – Petržalka v rozsahu podľa prílohy č. 1 k tejto Zmluve – Popisy prác a výkresové dokumentácie   a v zmysle prílohy č.2 k tejto Zmluve - Výkaz výmer (ďalej len „dielo“).

Súčasťou diela je dodávka prác a tovaru pre časť diela zdravotechnika, elektroinštalácia a vzduchotechnika v zmysle ustanovení tejto Zmluvy.

Miesto zhotovenia diela: ZŠ Holíčska 50, Bratislava

Objednávateľ sa zaväzuje riadne vyhotovené dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa čl. II. tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s platnými technickými normami, legislatívou SR a požiadavkami objednávateľa.

- Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa plne zoznámil so stavom objektov na rekonštrukciu, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

- Zhotoviteľ realizujúci zmluvné dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a zároveň doložiť doklady, ktoré budú dokumentovať zabezpečenie požadovaných kvalitatívnych ukazovateľov diela (napr. certifikáty výrobkov, atesty, záručné listy, revízne správy, atď.).

- Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadenie rekonštrukčných prác odborne spôsobilou osobou.

Článok II

Zmluvná cena

- Zhotoviteľ zhotoví dielo s odbornou starostlivosťou v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto Zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená na celkovú dohodnutú pevnú zmluvnú cenu podľa špecifikácie prác uvedených v prílohe č. 2 Výkaz výmer (ďalej len „príloha č.2“):

....................... EUR bez DPH, t.j. ........................ vrátane DPH (ďalej len „zmluvná cena“)

Dohodnutá zmluvná cena bola určená na základe špecifikovaných prác objednávateľom a rozsahu havarijného stavu, ktoré sú v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

Jednotkové ceny v zmysle prílohy č. 2 sú nemenné a záväzné počas trvania Zmluvy. Cena za zhotovenie diela podľa tohto bodu Zmluvy môže byť upravená iba podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác postupom podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy a v súlade so záznamami v stavebnom denníku. Jednotkové ceny v zmysle prílohy č. 2 pokrývajú všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so zhotovením diela podľa ustanovení tejto Zmluvy.

- Zmenu obsahu (ďalej iba „nové práce“) alebo rozsahu (ďalej iba „naviac alebo menej práce“) diela je možné vykonať postupmi definovanými zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvnú cenu je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac, menej alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. V prípade zmeny zmluvnej ceny o naviac, menej alebo nové práce, tieto budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v prílohe č. 2 k tejto Zmluve.

- Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.

Článok III

Čas plnenia

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom čase nasledovne:

Termín začatia: do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy

Termín zhotovenia diela: 8 týždňov od začatia prác

- Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenie záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá stavebný zákon 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, a to výhradne v slovenskom jazyku. Objednávateľ si vyhradzuje právo účasti na kontrolných dňoch realizácie diela. Termíny kontrolných dní určia zmluvné strany pri odovzdaní staveniska ich zápisom do stavebného denníka.

- Osoby poverené vykonávaním funkcie technického dozoru objednávateľa, kontrolou realizovaných prác a prevzatím diela budú objednávateľom oznámené zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska a zaznamenané v stavebnom denníku.

- Kontrolovať postup vykonávaných prác na diele zhotoviteľom je oprávnený aj riaditeľ školy a zástupcovia objednávateľa z referátu kontroly a kontrolingu, ktorí majú po predchádzajúcej dohode so zhotoviteľom kedykoľvek prístup na stavenisko,.

- Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa k obhliadke a prevereniu konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Takáto výzva bude urobená najneskôr tri pracovné dni pred zápisom v stavebnom denníku. Pokiaľ sa zástupca objednávateľa nedostaví ku kontrole v takto určenej dobe, je zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Pred ich zakrytím musí učiniť všetky opatrenia vyžadované technickými normami a zabezpečiť dokumentáciu a fotodokumentáciu takto zakrývaných konštrukcií, a to preukaznou formou. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady takýchto zakrytých konštrukcií.

- V prípade, že zhotoviteľ nedodrží túto povinnosť, je zaviazaný na základe výzvy objednávateľa a na svoje náklady odkryť zakryté konštrukcie, ak so zmluvnými stranami nebude uzatvorená iná dohoda, napr. o úprave záručnej lehoty, eventuálne zľave z ceny diela.

- Technický dozor objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich akosť a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým objednávateľ nepreberá v zmysle stavebného zákona zodpovednosť za riadne prevedenie diela, ktoré prináleží zhotoviteľovi.

- V prípade omeškania so zhotovením diela vznikne objednávateľovi právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania so zhotovením diela. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť zhotoviteľa zabezpečená zmluvnou pokutou ani právo objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy.

Článok IV

Vlastnícke právo a prechod nebezpečenstva škody

- Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Pre vylúčenie pochybností objednávateľ sa stáva vlastníkom akéhokoľvek materiálu, technológie, zariadení a iných súčastí diela jeho zapracovaním do diela, bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je možné tieto materiály, technológie, zariadenia alebo iné súčasti diela oddeliť bez znehodnotenia diela. Nebezpečenstvo za škody na diele znáša zhotoviteľ a prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela uvedenom v zápisnici o odovzdaní diela v celom rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve.

Článok V

Zodpovednosť za vady diela a reklamácie

- Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

- Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela. Záručná doba diela je 60 mesiacov. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

- Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy (podpisom Zápisnice o odovzdaní diela podľa bodu 7 a 8 článku VIII. tejto Zmluvy ).

- Počas záručnej doby uplatňuje objednávateľ vady diela písomnou reklamáciou zaslanou zhotoviteľovi. V reklamácii objednávateľ uvedie reklamovanú vadu diela a stručne ju opíše. Zhotoviteľ na podnet objednávateľa zvolá reklamačné konanie, ktoré sa zaháji do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie. V prípade, že Zhotoviteľ vyššie uvedené reklamačné konanie do 5 dní nezvolá, alebo zhotoviteľ nebude v stanovenej lehote do 5 dní písomne reagovať na reklamáciu, bude sa takéto konanie považovať za súhlas s reklamáciou a za uznanie vady.

- Do záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia vady diela až do odstránenia príslušnej vady. V prípade, ak dôjde k výmene časti diela, pre túto časť plynie nová záručná doba.

- Zhotoviteľ je povinný uznanú a oprávnenú reklamáciu odstrániť bezplatne v termíne, ktorý zmluvné strany dohodnú na reklamačnom konaní po posúdení rozsahu a charakteru vady diela.

- V prípade havarijného stavu sa zhotoviteľ zaväzuje vady odstrániť bezplatne do 24 hodín od oznámenia vád objednávateľom zhotoviteľovi, pokiaľ to je technicky možné.

- V prípade, že zhotoviteľ vadu neodstráni v dohodnutej lehote, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ právo vadu odstrániť sám, resp. pomocou iného dodávateľa na náklady zhotoviteľa, tým nie je dotknuté právo objednávateľa a zodpovednosť zhotoviteľa zo záruky za akosť diela až po dobu jej uplynutia podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy.

Článok VI

Platobné podmienky

- Celková pevná cena diela podľa čl. II tejto Zmluvy, bude uhradená po odovzdaní diela za skutočne realizované práce a zabudované dodávky na základe súpisu vykonaných prác potvrdeného technickým dozorom objednávateľa, ktorý bude neoddeliteľnou prílohou faktúry.

- Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 dní po skončení prác na diele predložiť objednávateľovi na overenie súpis vykonaných prác. Objednávateľ je povinný tento súpis overiť a podpísať najneskôr do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni, v ktorom mu zhotoviteľ predložil súpis vykonaných prác k overeniu. Objednávateľ je povinný zaplatiť faktúru v lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia. Zaplatenie faktúry je podmienené riadnym zhotovením celého diela a jeho úspešným zápisničným odovzdaním a prevzatím.

- Prílohou faktúry bude aj Zápisnica o odovzdaní diela podľa bodu 7 a 8 článku VIII. tejto Zmluvy.

- Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra bude mať náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä:

a) označenie faktúry: „faktúra“, číslo faktúry,

b) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ DPH

c) predmet diela, číslo Zmluvy, názov stavby

d) deň vystavenie faktúry a lehotu splatnosti, dátum uskutočneného zdaniteľného plnenia

e) označenie banky, číslo účtu, IBAN

f) celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH, najmä zdaniteľného plnenia.

5.	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy zloží ako zábezpeku 3% zo zmluvnej ceny bez DPH podľa Článku II bod 1. tejto Zmluvy na účet  objednávateľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy

(ďalej len „zábezpeka“). Zábezpeka bude zhotoviteľom zložená za účelom riadnej a včasnej realizácie diela zhotoviteľom. Podkladom pre použitie zábezpeky zo strany objednávateľa bude najmä písomné oznámenie o uplatnení náhrady škody, zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia objednávateľa od Zmluvy v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť svoje nároky zo zábezpeky bezodkladne potom ako zhotoviteľ neuspokojí nároky uplatnené objednávateľom podľa predchádzajúcej vety v lehote 7 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o uplatnení si nároku.

6. V prípade, ako dôjde k zníženiu výšky zábezpeky z dôvodu uplatnenia nárokov zo zábezpeky podľa bodu 5. tohto článku Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje doplniť výšku zábezpeky do pôvodnej sumy podľa bodu 5. tohto článku Zmluvy v prospech bankového účtu uvedeného v bode 5. tohto článku Zmluvy a to do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doplnenie zábezpeky.

7. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa zložiť zábezpeku podľa bodu 5. tohto článku Zmluvy, resp. v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa doplniť výšku zábezpeky podľa bodu 6. tohto článku Zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR denne za každý deň omeškania so splnením povinnosti v prospech bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť zhotoviteľa zabezpečená zmluvnou pokutou a právo objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok súvisiacich s realizáciou diela je objednávateľ povinný vrátiť časť zloženej zábezpeky po odčítaní uspokojených nárokov objednávateľa v prospech bankového účtu zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v lehote do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa o vrátenie zábezpeky a to bez úrokov.

9. Na základe dohody zmluvných strán, poskytnutím zábezpeky zhotoviteľom podľa ustanovení tohto článku Zmluvy nevzniká nárok zhotoviteľa voči objednávateľovi na úroky zo zábezpeky za dobu jej poskytnutia objednávateľovi.

Článok VII

Záväzky objednávateľa podmieňujúce plnenie zhotoviteľa

- Objednávateľ zodpovedá za protokolárne odovzdanie staveniska. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa stavenisko prevziať a zriadiť stavebný denník.

Článok VIII

Spolupôsobenie zmluvných strán, zodpovednosť za škodu a odovzdanie diela

- Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ poskytne zhotoviteľovi za účelom predmetu plnenia tejto Zmluvy odberné miesta na pripojenie el. energie a vody pre technologické účely, skladové priestory na materiál a prevádzkový priestor bez úhrady. Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné strany deklarujú, že objednávateľ nezabezpečuje stráženie uskladnených vecí a nezodpovedá za prípadné straty/poškodenia/zničenia uskladnených vecí zhotoviteľa, resp. tretích osôb.

- Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa dohodnutú stavebnú pripravenosť na plnenie predmetu plnenia podľa článku I. tejto Zmluvy, o čom sa spíše medzi objednávateľom a zhotoviteľom záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to najneskôr v termíne začiatku zhotovovania diela v zmysle článku III. odsek 3.1 tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov a hygieny práce jeho zamestnancami, ako aj za celú kontrolnú činnosť v tejto oblasti v súlade s v súčasnosti platnými predpismi BOZP a PO i počas realizácie prác (diela) a zabezpečí, aby tieto predpisy boli dodržané aj v záujme ochrany tretích osôb. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa a objednávateľa.

- Po ukončení prác zhotoviteľ stavenisko vyprace, odstráni na vlastné náklady všetky odpady spôsobené jeho činnosťou a v lehote najneskôr do 10 dní, odo dňa ukončenia prác, ho v tomto stave protokolárne odovzdá objednávateľovi.

- Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a je povinný denne priebežne odstraňovať na svoje náklady a nebezpečenstvo ďalšie odpady a nečistoty, ktoré vznikli z jeho činnosti.

- Odvoz a množstvo odpadu zhotoviteľ musí preukázateľne evidovať, v prípade nebezpečného odpadu musí zhotoviteľ odvoz a likvidáciu odpadu zabezpečovať výlučne tretími osobami, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.

- Zhotoviteľ je povinný dielo odovzdať protokolárne podpisom Zápisnice o odovzdaní diela spolu s vyprataním staveniska a jeho uvedením do pôvodného stavu. Zápis vykoná zástupca zhotoviteľa a objednávateľa. Obsahom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude najmä:

- prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá,

- zhodnotenie kvantity a kvality zhotoveného diela,

- súpis drobných vád a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela s termínmi na ich odstránenie, pokiaľ sa objednávateľ rozhodne prevziať dielo s drobnými vadami a nedorobkami

- Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto Zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom (Zápisnica o odovzdaní diela), ktorého návrh pripraví zhotoviteľ do 5 dní od ukončenia prác. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými osobami.

- Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa tejto Zmluvy, požiadaviek objednávateľa, záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu bez vád a nedorobkov s výnimkou drobných vád a nedorobkov, ak sa objednávateľ rozhodne dielo prevziať s drobnými vadami a nedorobkami.

- Za deň odovzdania diela objednávateľovi (zhotovenia diela) sa rozumie deň podpisu Zápisnice o odovzdaní diela.

- Akékoľvek škody na majetku objednávateľa alebo tretích osôb vzniknuté v súvislosti so zhotovovaním diela zhotoviteľom sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť na vlastné náklady najneskôr v lehote 10 dní od ich vzniku.

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne. V prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa zabezpečená zmluvnou pokutou ani právo objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.

Článok IX

Záverečné ustanovenia

- Meniť alebo dopĺňať text tejto Zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- V ostatných otázkach neupravených touto Zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike. V prípade sporu budú zmluvné strany spor riešiť prednostne dohodou. V prípade neúspechu mimosúdneho rokovania sa môže ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť na príslušný súd.

- Túto Zmluvu uzatvorili strany slobodne, vážne bez skutkového alebo právneho omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

- Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou.

- Za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:

a) nevyhotovenie diela zhotoviteľom v požadovanom rozsahu a kvalite podľa tejto Zmluvy, požiadaviek objednávateľa, záväzných noriem a predpisov,

b) nedodržanie predpísaného technologického postupu pri zhotovovaní diela,

c) ak bude zhotoviteľ postupovať pri vyhotovovaní diela tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia (zhotovenia) diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný,

d) použitie zariadení, materiálov alebo technológií s nižšími kvalitatívnymi parametrami ako boli navrhnuté vrámci prílohy č. 1 k tejto Zmluve,

e) zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela počas realizácie diela, t.j. výskyt minimálne 3 nedostatkov diela alebo výskyt podstatných vád diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni napriek upozorneniu objednávateľa,

f) omeškanie zhotoviteľa s vyhotovením diela z dôvodov, ktoré nie sú na strane objednávateľa, po dobu dlhšiu ako 5 pracovných dní,

g) nezačatie prác do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti  tejto Zmluvy z dôvodov, ktoré nie sú na strane objednávateľa,

h) neodstránenie vád v dohodnutej lehote podľa čl. V. tejto Zmluvy,

i)  neodstránenie havarijného stavu podľa čl. V tejto Zmluvy,

j) porušenie povinností zhotoviteľa uvedených v tejto Zmluve, pri ktorých je výslovne uvedené, že sa jedná o podstatné porušenie Zmluvy,

k) vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa,

l) ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

- Za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany objednávateľa sa považuje najmä omeškanie s úhradou zmluvnej ceny po dobu viac ako 30 dní odo dňa splatnosti faktúry.

- Odstúpenie od Zmluvy z niektorého z dôvodov uvedených v odseku 5 nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy druhej zo zmluvných strán.

- Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné a zákonné sankcie, nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.

- Táto Zmluva sa vyhotovuje v 5-ich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

- Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

- Prílohu č. 1 k tejto Zmluve tvorí:

  - A1 - 1 Popis požadovaných prác zákazky(technická špecifikácia) - kuchyňa

  - A1 - 2 Pôdorys rozmiestnenia zariadení gastro – kuchyňa

  - A1 - 3 TP elektroinštalácia, plyn, voda, odpad - kuchyňa

  - A1 - 4 TP plyn  - kuchyňa

  - A1 - 5 TP voda, odpad - kuchyňa

  - A1 - 6 TP elektroinštalácia - kuchyňa

  - A1 - 7 Technologické požiadavky elektroinštalácia - kuchyňa

  - B1 - 1 Popis požadovaných prác zákazky(technická špecifikácia) - toalety 2. NP

  - B1 - 2 Pôdorys kanalizácia - toalety 2. NP

  - B1 - 3 Pôdorys vodovod - toalety 2. NP

  - B1 - 4 Pôdorys vykurovanie - toalety 2. NP

  - B1 - 5 Pôdorys 1. NP kuchyňa, pre napojenie rozvodov do toaliet - toalety 2. NP

  - B1 - 6 Pôdorys elektroinštalácia - toalety 2. NP

  - B1 - 7 Pôdorys koordinácia - toalety 2. NP

V Bratislave, dňa:

Objednávateľ:						          Zhotoviteľ:

------------------------------------------				------------------------------------------

Ján Hrčka, starosta

Mestská časť Bratislava–Petržalka

Prílohy:

- Popisy prác a výkresové dokumentácie

- Výkaz výmer