Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

medzi

OBJEDNÁVATEĽ:	Mestská časť Bratislava-Petržalka

Sídlo:			Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Zastúpená:			Ing. Ján Hrčka, starosta

IČO:			00 603 201

DIČ:			2020936643

Bankové spojenie:		Prima Banka Slovensko, a.s.

IBAN:			SK41 5600 0000 0018 0059 9001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Zastúpená:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj len „zmluvné strany“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ použil na obstaranie predmetu tejto zmluvy postup verejného obstarávania metódou zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác.

Článok I.

Predmet plnenia

- Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu, predmetom ktorej je: „Oprava následkov havárie vodovodného potrubia BVS na ZŠ Prokofievova 5, MČ Bratislava – Petržalka“  (ďalej len „stavba“) v rozsahu podľa ponukového rozpočtu zhotoviteľa zo dňa ................ odsúhlaseného zmluvnými stranami, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť (Prílohu č. 1) tejto zmluvy. Predmetom prác je realizácia stavby vrátane súvisiacich služieb a to konkrétne na nasledovnú časť zákazky:

(doplní uchádzač podľa toho, na ktorú časť predkladá ponuku: Časť 1 - Odstránenie následkov havárie - rekonštrukcia suterénu, ZŠ Prokofievova 5, Bratislava – Petržalka;

Časť 2 - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie 2. Etapa – u pavilónu A1 na ZŠ Prokofievova 5, Bratislava)

- Objednávateľ sa zaväzuje riadne a v súlade s touto zmluvou a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ostatnými platnými právnymi predpismi a ostatnými, najmä technickými predpismi a normami vykonané dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa čl. II. tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám, predpisom a požiadavkám objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ môže poveriť vykonaním niektorej časti diela inú osobu, pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, ako by dielo vykonával sám.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.

- Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa plne oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

- Dielo musí byť realizované v súlade s projektovou dokumentáciou v rozsahu oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne zrealizovaných prác, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou v rozsahu oceneného výkazu výmer.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie všetkých skúšok potrebných pri realizácii, pokiaľ je ich vykonanie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a to tak, aby boli tieto vykonané najneskôr 15 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi.

- Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadenie prác odborne spôsobilou osobou.

- Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a zároveň doložiť doklady, ktoré budú dokumentovať zabezpečenie požadovaných kvalitatívnych ukazovateľov diela (napr. certifikáty výrobkov, atesty, záručné listy, revízne správy, atď.).

Článok II.

Cena

- Cena za celé dielo v rozsahu čl. I tejto zmluvy je cena stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, ako najvyššie prípustná pevná cena. Cena je stanovená na základe cenovej ponuky, ktorá bola predložená do súťaže pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy (ďalej len „zmluvná cena“):

Cena spolu bez DPH – Časť X:		EUR (slovom: ...)

DPH 20 %				EUR (slovom: ...)

Cena spolu s DPH – Časť X:		EUR (slovom: ...)

(doplní uchádzač podľa toho, na ktorú časť predkladá ponuku: Časť 1 - Odstránenie následkov havárie - rekonštrukcia suterénu, ZŠ Prokofievova 5, Bratislava – Petržalka;

Časť 2 - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie 2. Etapa – u pavilónu A1 na ZŠ Prokofievova 5, Bratislava)

- Táto cena je stanovená na základe poznania, ktoré zhotoviteľ získal z predloženého výkazu výmer, výkresovej dokumentácie, predloženej uchádzačom vo verejnom obstarávaní pri výbere zhotoviteľa, ako i fyzickou obhliadkou miesta stavby (ak je relevantné).

- Zhotoviteľ vykoná dielo podľa tejto zmluvy bez záloh a preddavkov.

- Zmluvnú cenu diela je možné meniť v prípade, ak takáto zmena vyplynie zo všeobecne záväzného právneho predpisu. Akékoľvek vykonanie prípadných naviac prác, zmien v technológii vykonávania diela alebo zmien navrhnutých materiálov, prípadne rozšírenie alebo zúženie predmetu diela musí byť vždy dopredu odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami. Ak budú mať takéto naviac práce alebo iné zmeny vplyv na výšku zmluvnej ceny, ktorá je dohodnutá v bode 1. tohto článku tejto zmluvy, môže sa tak stať len písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

- Jednotkové ceny podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy sú nemenné a záväzné počas trvania zmluvy. V prípade zmeny zmluvnej ceny o naviac, menej alebo nové práce, budú tieto ocenené podľa jednotkových cien, uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

- Zhotoviteľovi prislúcha úhrada iba za skutočne vykonané práce.

- Dohodnutá zmluvná cena obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom plnenia (vrátane dopravy a pod.).

- V cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska a tiež náklady na vypratanie staveniska. Náklady na spotrebované energie (elektrická energia, voda) počas realizácie prác bude znášať zhotoviteľ.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom, projektantom a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané a to v cene v akej sú zahrnuté do rozpočtu. Ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba prác nezahrnutých v projektovej dokumentácii, vo výkaze výmer a pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), prípadne zmena technológie, materiálov, rozšírenie alebo zúženie predmetu diela, musia byť tieto skutočnosti vždy predmetom písomného odsúhlasenia zmluvnými stranami a to zápisom v stavebnom denníku. V prípade ak by mali takéto naviac práce či iné zmeny vplyv na výšku dohodnutej ceny uvedenej v tomto článku, môže sa tak stať len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, uzatvoreného a podpísaného oboma zmluvnými stranami.

- V prípade vzniku rozdielov medzi oceneným výkazom výmer a projektovou dokumentáciou je ocenený výkaz výmer rozhodujúcim pre určenie konečnej ceny za dodanie diela.

- Všetky poplatky a náklady spojené s odvozom, so skládkou, likvidáciou či s iným nakladaním s odpadmi, obalmi či inými nepotrebnými materiálmi pri vykonávaní diela znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ znáša i všetky náklady spojené s ochrannými a bezpečnostnými opatreniami potrebnými pri vykonávaní diela.

Článok III.

Čas plnenia

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa Prílohy č. 1 v dohodnutom čase nasledovne:

- Termín začatia prác:		do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy,

- Termín ukončenia prác:	do 8 týždňov od začatia prác, najneskôr do 16.12.2019.

- Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. V prípade potrebného technického vyjasnenia problému na stavbe, ktoré bude brániť v pokračovaní stavby, zhotoviteľ zapíše požiadavku do stavebného denníka, pričom povinnosťou objednávateľa je reagovať na ňu do 3 pracovných dní. V prípade nedodržania tohto termínu sa predlžuje termín ukončenia stavby o omeškanie, pokým sa technický problém nevyrieši.

- V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré budú zaznamenané v stavebnom denníku, bude ďalší postup prác vzájomne konzultovaný a riešený dodatkom k zmluve tak, aby bol dodržaný požadovaný technologický postup prác a kvalita diela.

- Zhotoviteľ umožní slovenským kontrolným orgánom a zástupcom objednávateľa, aby vykonali kontrolu a dozor na mieste realizácie stavby v súlade s platnými právnymi predpismi.

Článok IV.

Vlastnícke právo na zhotovované dielo a nebezpečenstvo škody na ňom

- Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Objednávateľ sa stáva vlastníkom akéhokoľvek materiálu, technológie, zariadení a iných súčastí diela jeho zapracovaním do diela, bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je možné tieto materiály, technológie, zariadenia alebo iné súčasti diela oddeliť bez znehodnotenia diela.

- Nebezpečenstvo za škody na diele znáša zhotoviteľ a prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela uvedenom v Zápisnici o odovzdaní diela v celom rozsahu dohodnutom v tejto zmluve.

Článok V.

Podmienky vykonania diela

- Práce na Oprave následkov havárie vodovodného potrubia BVS na ZŠ Prokofievova 5, MČ Bratislava–Petržalka sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať za plnej prevádzky objektu základnej školy Prokofievova 5.

- Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu predmetu zmluvy. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva predmet zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami, objednávateľ je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním diela a predmet zmluvy vykonal riadnym spôsobom. V prípade, že zhotoviteľ tak neurobí v určenej lehote na to stanovenej a postup zhotoviteľa by viedol k porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v zmysle § 345 Obchodného zákonníka.

- Osoby, poverené vykonávaním funkcie technického dozoru objednávateľa, kontrolou realizovaných prác a prevzatím diela, budú objednávateľom oznámené zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska a zaznamenané v stavebnom denníku.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať zástupcu objednávateľa k obhliadke a prevereniu všetkých konštrukcií a prác, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Takúto výzvu urobí zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred. Pokiaľ sa zástupca objednávateľa nedostaví ku kontrole, je zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Pred ich zakrytím musí zhotoviteľ učiniť všetky opatrenia, vyžadované technickými normami a zabezpečiť preukázateľnou formou dokumentáciu a fotodokumentáciu takto zakrývaných konštrukcií. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady takýchto zakrývaných prác a konštrukcií.

- V prípade, že zhotoviteľ nedodrží povinnosti podľa bodu 4 tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ zaviazaný na základe výzvy objednávateľa a na svoje náklady odkryť zakryté konštrukcie a práce, ak medzi zmluvnými stranami nebude uzatvorená iná dohoda, napr. o úprave záručnej lehoty, alebo zľave z ceny diela.

- Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, v ktorom bude pravidelne zaznamenávať priebeh všetkých prác pri vykonávaní diela, všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku a ostatné údaje v súlade s platnými predpismi a obvyklými zásadami. Stavebný denník je právny doklad o priebehu výstavby a vykonávania diela. Zmluvné strany sa dohodli, že osoba vykonávajúca technický dozor objednávateľa, je oprávnená v prípade, ak nesúhlasí s vykonaným zápisom zhotoviteľa do stavebného denníka, pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky problémy vzniknuté pri realizácií diela bude bez zbytočného odkladu hlásiť technickému dozoru objednávateľa a zapíše ich do stavebného denníka.

- V stavebnom denníku musia byť zachytené všetky zmeny a doplnky oproti projektovej dokumentácii podľa ktorej sa práce vykonávajú. Vykonanie akýchkoľvek prípadných naviac prác, zmena technológii alebo materiálov, rozšírenie alebo zúženie vykonávaných prác musí byť vždy dopredu písomne záznamom v stavebnom denníku odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa. Ak majú takéto naviac práce alebo iné zmeny vplyv na výšku zmluvne dohodnutej ceny za dielo uvedenej v čl. II tejto zmluvy, môže sa tak stať len písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyprace stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia vykonaného diela objednávateľovi. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty objednávateľ má právo voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 20 € denne až do dňa vypratania staveniska.

- Zhotoviteľ zabezpečí v rámci realizácie diela najmä:

  - vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu, vypratanie a vyčistenie priestoru zariadenia staveniska,

  - zhromažďovanie odpadov vytriedených podľa druhov odpadov a ich zabezpečenie pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

  - spracovanie odpadov jeho prípravou na opätovné použitie, recykláciu či zhodnotenie v rámci svojej činnosti, prípadne na zneškodnenie odpadu,

  - odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,

  - zhromažďovanie stavebných a demolačných odpadov v mieste stavby len na nevyhnutný čas, následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi,

  - predloženie dokladov, preukazujúcich spôsob nakladania s odpadmi zo stavby, t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov, príjmové doklady, príp. faktúry. V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.

  - počas výstavby udržiavanie čistoty na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky,

  - realizovanie prác v zmysle nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku,

  - úpravu trávnatých plôch, dotknutých výstavbou v okolí staveniska do pôvodného stavu,

  - uhradenie všetkých prípadných škôd, spôsobených na cudzích objektoch a zariadeniach pri realizácii stavby.

Článok VI.

Záručná doba, zodpovednosť za vady diela a reklamácie

- Zhotoviteľ poskytuje v zmysle § 563 ods. 2 v spojení s § 429 Obchodného zákonníka objednávateľovi záruku za akosť diela spočívajúcu v tom, že dielo ako i jeho ostatné časti vrátane zabudovaných, bude počas záručnej doby spôsobilé pre použitie k obvyklým účelom a zachová si obvyklé vlastnosti.

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy v súlade s platnými technickými normami s požiadavkami objednávateľa, požiarnymi, bezpečnostnými, hygienickými a ekologickými predpismi.

- Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

- Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku po dobu 60 mesiacov, odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia celého diela bez vád a nedorobkov objednávateľom.

- Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu zmluvy uplatní u zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení písomnou alebo elektronickou formou.

- V reklamácii objednávateľ uvedie reklamovanú vadu diela a stručne ju opíše. Zhotoviteľ na podnet objednávateľa zvolá reklamačné konanie, ktoré sa zaháji do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie. V prípade, že zhotoviteľ vyššie uvedené reklamačné konanie do 5 dní nezvolá, alebo nebude v stanovenej lehote do 5 dní písomne reagovať na reklamáciu, bude sa takéto konanie považovať za súhlas s reklamáciou a za uznanie vady.

- Zhotoviteľ je povinný uznanú a oprávnenú reklamáciu odstrániť bezplatne v termíne, ktorý zmluvné strany dohodnú na reklamačnom konaní po posúdení rozsahu a charakteru vady diela.

- Do záručnej doby sa nezapočítava čas od oznámenia vady diela až do odstránenia príslušnej vady. V prípade, ak dôjde k výmene časti diela, pre túto časť plynie nová záručná doba.

- V prípade havarijného stavu sa zhotoviteľ zaväzuje vady odstrániť bezplatne do 24 hodín od oznámenia vád objednávateľom zhotoviteľovi, pokiaľ to je technicky možné.

- V prípade, že zhotoviteľ vady neodstráni v dohodnutej lehote, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ právo vykonať ich odstránenie alebo opravu prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa, tým nie je dotknuté právo objednávateľa a zodpovednosť zhotoviteľa zo záruky za akosť diela až po dobu jej uplynutia podľa bodu 1 tohto článku zmluvy.

Článok VII.

Platobné podmienky

- Zhotoviteľ predloží faktúru na úhradu za vykonanie predmetu zmluvy po jeho riadnom dokončení t. j. až po odovzdaní a prevzatí diela. Podkladom pre fakturáciu bude zhotoviteľom vystavený a objednávateľom potvrdený odovzdávací protokol o vykonanom diele vrátane súpisu vykonaných prác.

- Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní po skončení prác na diele predložiť objednávateľovi na overenie súpis vykonaných prác. Objednávateľ je povinný tento súpis overiť a podpísať najneskôr do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni, v ktorom mu zhotoviteľ predložil súpis vykonaných prác k overeniu.

- Objednávateľ je povinný zaplatiť faktúru v lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia. Zaplatenie faktúry je podmienené riadnym zhotovením celého diela a jeho úspešným protokolárnym odovzdaním a prevzatím.

- Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra bude obsahovať náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä:

a) označenie faktúry: „daňový doklad“, číslo faktúry,

b) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, IČO, DIČ,

c) predmet diela, číslo zmluvy, názov stavby,

d) deň vystavenia faktúry, lehotu splatnosti, dátum uskutočneného zdaniteľného plnenia,

e) označenie peňažného ústavu, číslo účtu v tvare IBAN,

f) súpis vykonaných prác, odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa,

g) celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH, najmä zdaniteľného plnenia.

- V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo novo vystavenej faktúry objednávateľovi.

- Suma faktúry nesmie presiahnuť dohodnutú cenu za dielo. Objednávateľ nie je povinný uhradiť zhotoviteľovi akúkoľvek čiastku nad rámec dohodnutej ceny za dielo a to či už na základe faktúry, či iných skutočností pokiaľ nedôjde k uzavretiu dodatku k tejto zmluve.

Článok VIII.

Záväzky objednávateľa podmieňujúce plnenie zhotoviteľa

- Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí staveniska, na ktorom má zhotoviteľ dielo vykonať, spíšu zápisnicu. Súčasťou zápisu je vyjadrenie zhotoviteľa, či pracovisko preberá a či sú splnené podmienky, dohodnuté s objednávateľom, pre vykonanie diela.

- Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami, bez právneho nároku tretích osôb.

- Objednávateľ zodpovedá za protokolárne odovzdanie staveniska. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa stavenisko prevziať a zriadiť stavebný denník.

Článok IX.

Sankcie

- Za omeškanie so zaplatením faktúry o viac ako 5 pracovných dní môže zhotoviteľ požadovať zaplatiť od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania po lehote splatnosti.

- Ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy uvedený v čl. I riadne a včas, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

- Lehota splatnosti zmluvnej pokuty je zhodná s lehotou splatnosti faktúry dojednanej v čl. VI bod 3.

Článok X.

Spolupôsobenie zmluvných strán, zodpovednosť za škodu a odovzdanie diela

- Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ poskytne zhotoviteľovi za účelom predmetu plnenia tejto zmluvy odberné miesta na pripojenie elektrickej energie a vody pre technologické účely, skladové priestory na materiál a prevádzkový priestor bez úhrady. Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné strany deklarujú, že objednávateľ nezabezpečuje stráženie uskladnených vecí a nezodpovedá za prípadné straty/poškodenia/zničenia uskladnených vecí zhotoviteľa, resp. tretích osôb

- Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa dohodnutú stavebnú pripravenosť na plnenie predmetu plnenia podľa článku I. tejto zmluvy, o čom sa spíše medzi objednávateľom a zhotoviteľom záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to najneskôr v termíne začiatku zhotovovania diela v zmysle článku III. bod.1 tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov a hygieny práce jeho zamestnancami, ako aj za celú kontrolnú činnosť v tejto oblasti v súlade s platnými predpismi BOZP a PO počas realizácie prác (diela) a zabezpečí, aby tieto predpisy boli dodržané aj v záujme ochrany tretích osôb. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa a objednávateľa.

- Po ukončení prác zhotoviteľ stavenisko vyprace, odstráni na vlastné náklady všetky odpady spôsobené jeho činnosťou a v lehote najneskôr do 10 pracovných dní, odo dňa odovzdania diela, ho v tomto stave protokolárne odovzdá objednávateľovi.

- Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a je povinný denne priebežne odstraňovať na svoje náklady a nebezpečenstvo ďalšie odpady a nečistoty, ktoré vznikli z jeho činnosti.

- Odvoz a množstvo odpadu zhotoviteľ musí preukázateľne evidovať, v prípade nebezpečného odpadu musí zhotoviteľ odvoz a likvidáciu odpadu zabezpečovať výlučne tretími osobami, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.

- Zhotoviteľ je povinný, najneskôr 5 dní po ukončení prác, odovzdať dielo objednávateľovi protokolárne, zápisom o odovzdaní a prevzatí diela spolu s vyprataním staveniska a jeho uvedením do pôvodného stavu. Obsahom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude najmä:

  - vyhlásenie zmluvných strán o tom, či dielo bolo vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou a touto zmluvou,

  - zhodnotenie akosti vykonaného diela,

  - súpis drobných vád a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela s termínmi na ich odstránenie, pokiaľ sa objednávateľ rozhodne prevziať dielo s drobnými vadami a nedorobkami

  - prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ak nie, objednávateľ musí uviesť v zápise dôvody prečo dielo neprevzal,

  - prípadné iné dohody objednávateľa a zhotoviteľa

- Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 3 pracovné dni vopred. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo je povinný túto skutočnosť uviesť do zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom uvedie dôvody a vady, pre ktoré odmietol dielo prevziať. Po odstránení týchto vád resp. nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednávateľom, sa zopakuje odovzdanie a prevzatie diela podľa ustanovení tohto článku tejto zmluvy.

- Za deň odovzdania diela objednávateľovi (zhotovenia diela) sa rozumie deň podpisu Zápisnice o odovzdaní diela.

- Akékoľvek škody na majetku objednávateľa alebo tretích osôb vzniknuté v súvislosti so zhotovovaním diela zhotoviteľom sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť na vlastné náklady najneskôr v lehote 10 dní od ich vzniku.

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne. V prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa zabezpečená zmluvnou pokutou ani právo objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.

Článok XI.

Odstúpenie od zmluvy

- Objednávateľ má právo v zmysle ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka na odstúpenie od zmluvy z týchto dôvodov:

- zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom;

- bol na majetok zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vykonanie exekúcie - odstúpenie bude možné len v prípade, že na majetok zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo bude prebiehať exekúcia;

- zhotoviteľ nedodrží predpísaný technologický postup;

- zhotoviteľ nevykoná dielo podľa zmluvy a zmluvne dohodnutých podmienok v kvalite a akosti;

- zhotoviteľ prekročí termín zhotovenia diela o viac ako 30 pracovných dní.

- Práce a dodávky vykonané ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v zmluve a jej prílohách.

- Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší ku dňu doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné a zákonné sankcie, nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.

- Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku zmluvy.

- Odstúpenie od zmluvy z niektorého z dôvodov uvedených v odseku 1 nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zo zmluvných strán.

Článok XII.

Riešenie sporov

- Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.

- Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri  skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

- V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

- Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

Článok XIII.

Osobitné ustanovenia

- Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach relevantných pre úspešné plnenie predmetu zmluvy a realizáciu diela a to najmä, ale nielen v nasledovných prípadoch:

    - zmena vlastníckych vzťahov zhotoviteľa;

    - postúpenie pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka;

    - úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku zhotoviteľa voči objednávateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka;

    - úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) voči zhotoviteľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR;

    - započítanie pohľadávok objednávateľa a dodávateľa v súlade s § 580 až § 581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.

- Zhotoviteľ je taktiež povinný bezodkladne informovať objednávateľa o tom, že:

    - voči nemu je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, je v konkurze alebo v reštrukturalizácii;

    - jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista/i, osoba splnomocnená zastupovať zhotoviteľa boli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych Spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe;

    - zhotoviteľ ako právnická osoba má právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu.

- Objednávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s zhotoviteľom (úspešným uchádzačom), ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora  a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

- Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom (úspešným uchádzačom), ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora ak mal  povinnosť zapisovať sa do registra partnerov alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

- Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o dielo, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

- V prípade sporu budú zmluvné strany spor riešiť prednostne dohodou. V prípade neúspechu mimosúdneho rokovania sa môže ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť na príslušný súd.

- Túto zmluvu uzatvorili strany slobodne, vážne bez skutkového alebo právneho omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

- Táto zmluva sa vyhotovuje v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia sú pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

- Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

- Ak by sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stalo alebo stane neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým ustanovením, ktoré bude zodpovedať účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase podpisu zmluvy.

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka predložená v súťaži, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Príloha č. 1 cenová ponuka

Objednávateľ:						Zhotoviteľ:

V Bratislave dňa..............................			V .................. dňa.......................

.....................................................

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Ing. Ján Hrčka, starosta